**3. pielikums**

Atklāta konkursa “**Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2017/ 19/ELFLA”** nolikumam

**Tehniskā specifikācija**

**1. Pasūtītājs:** Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: [dome@ilukste.lv](mailto:dome@ilukste.lv).

**2. Uzdevums**

**2.1. 1.daļa** – “Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu) **44-9 Mazbleivi – Ilze** **5,05 km** kadastrs 44440040085; 44440060136 pārbūve”;

Veikt Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu) **44-9 Mazbleivi – Ilze** **5,05 km** kadastrs 44440040085; 44440060136 **pārbūvi** saskaņā ar Būvprojektu (7.pielikums) un darba daudzumu sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem.

**Maksimāli pieļaujamā līgumcena EUR 280 608,00** (divi simti astoņdesmit tūkstoši seši simti astoņi euro nulle centi).

Gadījumā, ja Pretendenti, lai izpildītu visus darbu daudzumu sarakstā paredzētos darbus, nevar iekļauties norādītajā līgumcenā, tiem tehniskajā piedāvājumā obligāti jāparedz darbu daudzumu saraksta pozīcijās Nr.1.1 – 4.8; 5.2; 6.1 – 6.4 noteiktie darbi. Savukārt pozīcijā Nr.5.1 noteiktos darbus jāplāno tādos apjomos, lai iekļautos maksimāli pieļaujamajā līgumcenā, proti **EUR 280 608,00** (divi simti astoņdesmit tūkstoši seši simti astoņi euro nulle centi). Ievērojot iepriekš minēto, par uzvarētāju tiks noteikts pretendents, kurš būs izpildījis visas Nolikumā noteiktās prasības un **norādījis garāko ceļa posmu m2, lai veiktu divkārtu virsmas apstrādi (pozīcija Nr.5.1).** Pretendenti, kuru piedāvājumi 1.daļā pārsniegs maksimāli pieļaujamo līgumcenu, tiks **izslēgti** no dalības iepirkuma procedūrā.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Pozīcijas Nr.*** | ***Darba nosaukums*** | ***Mērvienība*** | ***Darba daudzums*** |
| 5.1 | Divkārtu virsmas apstrāde Y2G,C 65 B3 (S-II klase LA25) | m2 |  |

2.2. Veikt **Ilūkstes novada grants ceļu pārbūvi** saskaņā ar Būvprojektu (7.pielikums) un darba daudzumu sarakstā uzskaitītajiem darbu veidiem un apjomiem.

**2.daļa** – “Ilūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu **56-4 Vitkuški – Subate** **2,69** **km** kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve”(1.prioritāte);

**3.daļa** – “Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu **35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km** kadastrs 44350050072 pārbūve” (1.prioritāte);

**4.daļa** – Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu **90-5 Šēdere – Šarlote 4,4** **km** kadastrs 44900020033 pārbūve” (1.prioritāte).

3. Pretendentam būvdarbi jāizpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.), nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus.

4. Visām tehniskajās specifikācijās minētajām precēm definētas minimālās prasības. Ja tehniskajā specifikācijā kāda preču tehniskā prasība nav definēta, tai ir jāatbilst minimālajām vispārpieņemtajām prasībām vai standartiem. Ja preces ar specificēto funkcionālo līmeni vairs nav pārdošanā, jāpiedāvā augstāka funkcionālā līmeņa preces.

5. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar Būvprojekta dokumentāciju. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot Būvprojektā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri doti Būvprojektā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Būvprojektu.

6. Būvuzņēmējam jāievērtē, ka Tehniskās specifikācijās norādīto darbu izpilde, izstrādājumu uzstādīšana un iekārtu montāža ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami attiecīgā būves elementa vai iekārtas drošai ekspluatācijai atbilstoši būvnormatīvu un ekspluatācijas noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei, kā arī jāievērtē, ka:

6.1. izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai un uzmērījumu veikšanai jāiekļauj piedāvātajā līgumcenā;

6.2. Būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistīti ar būvdarbu izpildi un kvalitāti;

6.3. Būvuzņēmējam ir pienākums Būvdarbu veikšanas laikā par saviem līdzekļiem nodrošināt to pievedceļu uzturēšanu, par kuriem tiek pievests inertais materiāls;

6.4. Būvdarbi apdzīvotā teritorijā jāveic, iespējami mazāk traucējot iedzīvotājus un juridiskas personas. Pasūtītājs, sadarbībā ar Būvuzņēmēju, veiks esošās teritorijas apsekošanu darbu izpildes laikā;

6.5. Objekta pieņemšana ekspluatācijā notiek saskaņā ar Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

7. Pretendentam ir tiesības iekļaut piedāvājumā Konkursa dokumentācijā un Būvprojektā norādītos vai ekvivalentus materiālus, iekārtas un izstrādājumus, attiecīgajā izvērstās tāmes pozīcijā norādot tā nosaukumu un apzīmējumu „EKVIVALENTS”. Ekvivalentu atbilstību Būvprojekta prasībām jāpierāda ar atsauci (norādi) uz materiālu, iekārtu un konstrukciju ražotāju dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kuru pievieno tehniskajam piedāvājumam.

**DARBA DAUDZUMU SARAKSTS**

**1.daļa** – “Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu) **44-9 Mazbleivi – Ilze** **5,05 km** kadastrs 44440040085; 44440060136 pārbūve”;

**2.daļa** – “Ilūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu **56-4 Vitkuški – Subate** **2,69** **km** kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve”(1.prioritāte);

**3.daļa** – “Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu **35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km** kadastrs 44350050072 pārbūve” (1.prioritāte);

**4.daļa** – Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu **90-5 Šēdere – Šarlote 4,4** **km** kadastrs 44900020033 pārbūve” (1.prioritāte).

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta vadītāja paraksts: |  |
|  | *(vārds, uzvārds)*  *z. v.* |