**3. pielikums**

 Iepirkuma **„ Ilūkstes novada grants ceļu pārbūves būvuzraudzība”,**

identifikācijas Nr. **“INP 2018/1/ELFLA”** nolikumam

### TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**1. Pasūtītājs:** Ilūkstes novada pašvaldība, Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads.

Tālrunis: 654 47850; fakss: 654 62245; e-pasts: dome@ilukste.lv.

**2. Iepirkuma priekšmets *–*** „**Ilūkstes novada grants ceļu pārbūves būvuzraudzība”,** identifikācijas Nr**.“INP 2018/1/ELFLA ”**

Būvobjektu nosaukums:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa posmu 80-14 **Doļnaja - Arāji** 0,9 km kadastrs 44800060162 pārbūve |
| **2.** | Ilūkstes novada Dvietes pagasta ceļa posmu 54-2 **Glaudāni – Šauriņi** 2,08 km kadastrs 44540090014; 44540090053; 44540090157 pārbūve |
| **3.** | Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa posmu **80-6 Zvaigznes – Stari 1,95 km** kadastrs 44800020125 pārbūve |
| **4.** | Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu **35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km** kadastrs 44350050072 pārbūve |
| **5.** | Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu **90-5 Šēdere – Šarlote 4,4** **km** kadastrs 44900020033 pārbūve |
| **6.** | Ilūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu **56-4 Vitkuški – Subate** **2,69** **km** kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve |

1. **Pretendents\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **Darbu izpildes termiņš – 2019. gada 31.decembris. Katra objekta būvdarbu termiņs ir 3 (trīs) mēneši neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu (var tikt samazināts vai pagarināts atbilstoši būvdarbu izpildes laikam).**

1. **Vispārīgās prasības, kuras līguma izpildes tiesību piešķiršanas gadījumā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_apņemas:**

 *(pretendents)*

* 1. Veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un citiem saistošajiem noteikumiem, kas jāievēro sekmīga būvdarbu procesa realizēšanai.
	2. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;
	3. iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;
	4. kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;
	5. sadarbībā ar būvobjekta autoruzraugu izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;
	6. piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;
	7. kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;
	8. apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;
	9. izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
	10. ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;
	11. sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;
	12. regulāri būvdarbu laikā veikt objekta apsekošanu (ne retāk kā reizi dienā) arī būvdarbu laikā, kas rit ārpus normālā darba laika un brīvdienās;
	13. kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;
	14. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju. Pārbaudīt būvuzņēmēja faktisko darbu izpildi starpmaksājumu gadījumos;
	15. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
	16. būvuzraudzības veikšanai piesaistīt atbilstošas kvalifikācijas speciālistus, kas ir kompetenti un sertificēti attiecīgajā jomā un ir iepazinušies ar projekta risinājumiem.
	17. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
	18. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas vai sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
	19. sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;
	20. piedalīties būves nodošanā ekspluatācijā;
	21. pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.
1. **Vispārīga informācija par plānotajiem būvdarbiem,** kurai ir informatīvs raksturs:

Būvdarbu apjomi - pielikums Nr.7

 Paskaidrojuma raksts – pielikums Nr.8

 Tehniskais projekts – pielikums Nr.9

1. **Plānotais laika grafiks**

Izpildītājs veic savu pienākumu īstenošanu būvdarbu līguma realizācijas laikā.

Plānotais būvdarbu izpildes termiņš katram objektam ir **3** mēneši, neieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, laika periodā līdz 2019. gada 31.decembrim.

8.**Pieņēmumi un riski**

8.1. Riski

Izpildītājam riski jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

* būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem.
* noteiktie būvdarbu apjomi var mainīties būvobjekta realizācijas laikā.
* Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos.

|  | Pretendenta vadītāja paraksts:\_\_\_\_ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds, uzvārds:\_\_\_\_ |  |
|  | Amats:\_\_\_\_ |  |

 z.v.